Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny”, nr postępowania 43/2014

opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Tomasz Stopiński

Sylwester Komorowski

Marta Bednarska

Grażyna Pawłowska

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny”, nr postępowania 43/2014, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Wydatek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" Projektu "Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego                           w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym wykonania robót budowlanych remontowych i modernizacyjnych w pomieszczeniach budynku A1 Szpitala oraz  termomodernizacji  budynku A1, przy czym nadzory może pełnić jedna lub więcej osób posiadających uprawnienia budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej sanitarnej, oraz należących do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego. Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje:

1.	Przyjęcie od zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, a także kopiami zawartych umów o wykonanie robót budowlanych wraz z kopią SIWZ i kopią wybranej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2.	Weryfikacja, wspólnie z wykonawcą robót i zamawiającym, harmonogramu rzeczowo - finansowego pod względem jego realności gwarantującej terminową realizację, a także współpraca przy jego okresowych korektach na zasadach określonych umową z wykonawcą robót.

3.	Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

4.	Podejmowanie działań określonych w SIWZ postępowania przetargowego i umowie z wykonawcą w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót innych niż wyspecyfikowane w przekazanej dokumentacji projektowej (modyfikacja projektów), w tym badanie i potwierdzanie zamienności proponowanych rozwiązań i/lub materiałów.

5.	Czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez generalnego wykonawcę.

6.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola stosowanych materiałów i weryfikacja ich zgodności z SIWZ.

7.	Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych budowy.

8.	Uzgadnianie z zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu nadzorowanych robót.

9.	Kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń medycznych oraz technicznych zgodnie z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.

10.	Dokonywanie odbiorów częściowych robót od wykonawcy.

11.	Uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania.

12.	Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania, zgodnie z ustalonymi w umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym.

13.	Współpraca z kierownikiem budowy oraz z autorem projektu.

14.	Opracowanie projektu protokołu odbioru robót.

15.	Współpraca z zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane.

16.	Na wniosek zamawiającego udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania.

17.	Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności na każde wezwanie zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, przekazane z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

18.	Sprawdzenie materiałów przedodbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

19.	Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

20.	Uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo - finansowym inwestycji.

21.	Prowadzenie wszystkich innych spraw nie wymienionych powyżej, a związanych z prowadzeniem robót inwestycyjnych, które wynikają z przepisów Prawa budowlanego oraz aktów prawnych wykonawczych.

Kod CPV 71520000-9.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia

Przewidywany termin wykonania zamówienia 8 miesięcy tj. do czasu zakończenia realizacji zadania: „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny”

Wykonawca zobowiązany jest  do odbioru robót zanikających lub ulegających   zakryciu następnego dnia roboczego po dniu ich  zgłoszenia przez Zamawiającego ,  a do odbioru częściowego - siódmego dnia roboczego po dniu ich zgłoszenia przez  Zamawiającego .

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru robót zanikających,                                ulegających zakryciu lub  dokonania odbioru częściowego robót wpisem do dziennika budowy w dniu dokonania odbioru.

Wykonawca będzie  przygotowywał i przedstawiał Zamawiającemu do akceptacji kontrolkę pobytu inspektora nadzoru na budowie, dokument ma zawierać datę , temat oraz miejsce pobytu. Dokument stanowi potwierdzenie obecności inspektora  na budowie.

Zamawiający wymaga, aby inspektorzy nadzoru w poszczególnych  branżach  byli na budowie co najmniej 2 dni w tygodniu .

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

V.	Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski nad co najmniej 1 zadaniem polegającym na remoncie lub modernizacji budynku kategorii XI według załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2  w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

2.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego,

przy czym dopuszcza się, że jedna osoba ma więcej niż jedno uprawnienie.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści składanej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności faktur nie krótszego niż 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Wymagane dokumenty

Wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.	Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

2.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

3.	Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty:

4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to do oferty dołączają dokumenty wymienione powyżej, dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca składa też następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

6.	Formularz oferty sporządzony według wzoru podanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

7.	Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

8.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy.

9.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom zaproszonym do składania ofert bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

IX.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych - Sylwester Komorowski, tel. 22 4502274, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych – Grażyna Pawłowska, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

X.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Termin płatności należy podać w dniach. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane.

3.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

4.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

5.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 43/2014 na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Nie otwierać do dnia   18 .12.2014 r. do godz. 10.15”

6.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 5., należy włożyć do opakowania transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 5.

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIII.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca oferuje cenę ryczałtową wykonania całości przedmiotu zamówienia tj. łącznie za pracę inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przez okres realizacji zadania: „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny”

XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena - 94 %

Obecność na budowie - 6 %

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 94

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Obecność na budowie” będzie liczba zależna od zaoferowanej liczby dni obecności inspektorów nadzoru na budowie: 0 przy zaoferowanych 2 dniach, 2 przy zaoferowanych 3 dniach, 4 przy zaoferowanych 4 dniach i 6 przy zaoferowanych 5 dniach.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości obu kryteriów będzie największa.

XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu umowę lub inny dokument regulujący współpracę firm (w przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie).

XVI.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Warunki dokonania zmian są określone w ogólnych warunkach umowy.

Biorąc pod uwagę, iż objęta umowa z  wykonawcą określona została jako ryczałtowa umowa rezultatu, zmiany umowy (aneksowanie) zawartej w wyniku niniejszego postępowania nie mogą dotyczyć: wartości umowy – bez względu na okres jej trwania oraz zakresu gdyż postępowanie niniejsze obejmuje nadzór nad wszystkimi (także niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy) robotami.

XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4.	Wszyscy wykonawcy będą informowani o zmianach terminu przetargu i unieważnieniu przetargu.

5.	Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy.

XX.	Załączniki.

Załącznik nr 1	Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2	Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Adres poczty elektronicznej:				......................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny” oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za cenę netto …............................. zł, słownie …................................................................. złotych i za cenę brutto ............................... zł, słownie ...................................................................... złotych.

Oferujemy następującą liczbę dni obecności inspektorów nadzoru na budowie: …... dni w tygodniu.

Oferujemy następujące warunki płatności: …....................................................................

Zamówienie wykonamy w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy, i nie wnosimy zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy ogólne warunki umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według nich i na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....................................................                                                                              ........................................................

miejscowość i data                                                                                             podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 43/2014/1

w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego

współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" Projektu "Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373 w dniu 15.01.2002 r., reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i

firmą ……………………………, o kapitale zakładowym ……………. zł wpłaconym w całości, z siedzibą w ………………….  przy ul. …………….., nr kodu …………, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………, Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS ………… w dniu ………… r., reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

1.	Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na pełnieniu przez Wykonawcę funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny” (dalej: „Zadanie”) w zakresie i na zasadach określonym przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności przedmiot umowy obejmuje:

a)	Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, a także kopiami zawartych umów o wykonanie robót budowlanych wraz z kopią SIWZ i kopią wybranej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

b)	Weryfikacja, wspólnie z wykonawcą robót i Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo - finansowego pod względem jego realności gwarantującej terminową realizację Zadania, a także współpraca przy jego okresowych korektach na zasadach określonych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót,

c)	Kontrola techniczna robót wykonywanych w ramach Zadania - pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną,

d)	Podejmowanie działań określonych w SIWZ postępowania przetargowego i umowie z wykonawcą - w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót innych niż wyspecyfikowane w przekazanej dokumentacji projektowej (modyfikacja projektów), w tym badanie i potwierdzanie zamienności proponowanych rozwiązań co do robót i/lub materiałów,

e)	Czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez generalnego wykonawcę i podwykonawców,

f)	Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola stosowanych materiałów i weryfikacja ich zgodności z SIWZ,

g)	Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych budowy,

h)	Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu nadzorowanych robót,

i)	Kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń medycznych oraz technicznych zgodnie z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,

j)	Dokonywanie odbiorów częściowych robót od wykonawcy,

k)	Uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji Zadania,

l)	Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Zadania, zgodnie z ustalonymi w umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym,

ł)	Współpraca z kierownikiem budowy oraz z autorem projektu,

m)	Opracowanie projektu protokołu odbioru robót,

n)	Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane dotyczącej Zadania,

o)	Na wniosek Zamawiającego udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji Zadania,

p)	Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności - na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, przekazane z 24-godzinnym wyprzedzeniem,

r)	Sprawdzenie dokumentów i materiałów przedodbiorowych, sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,

s)	Uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym Zadania ,

t) dokładne i terminowe odnotowywanie czynności nadzoru w dzienniku budowy, w szczególności czynności związanych z odbiorami robót ulegających zakryciu i odbiorami częściowymi,

u)	Uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo - finansowym Zadania, ,

w)	Prowadzenie wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyżej, a związanych z prowadzeniem robót inwestycyjnych w ramach Zadania, które wynikają z przepisów Prawa budowlanego oraz aktów prawnych wykonawczych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać, w imieniu Zamawiającego, nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót obejmujących wykonanie Zadania oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

3.	Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

4.	Obowiązki, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, wykonywane będą w szczególności - poprzez pobyt Inspektorów Nadzoru odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa/trzy/cztery/pięć razy w tygodniu oraz w wyjątkowych sytuacjach - na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Obowiązkowy jest także udział Inspektorów Nadzoru w organizowanych naradach budowy Zadania.

5.	Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

6.	Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym z dokumentacją projektową na wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych w budynku A1 w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

7. Wykonawca oświadcza, że usługi nadzoru inwestorskiego w branżach określonych niniejszą umową, będzie świadczył przy pomocy wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę fachową i doświadczenie,

§ 2.

Terminy realizacji.

Czas trwania umowy strony ustalają na okres 8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia …..........................

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1.	Zamawiający zapewni Wykonawcy bieżący dostęp do pełnej dokumentacji związanej z realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1.

2.	Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o wszelkich zmianach związanych z realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1.	Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego i przepisów BHP.

2.	Inspektorami nadzoru będą:

a)	w branży budowlanej ….., który posiada uprawnienia nr …..

b)	w branży sanitarnej ….., który posiada uprawnienia nr …..

c)	w branży elektrycznej ….., który posiada uprawnienia nr …..

3. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kontrolkę pobytu każdego inspektora nadzoru na budowie;  dokument ma zawierać datę , temat pobytu oraz miejsce na potwierdzenie pobytu na budowie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania kontrolki pobytu inspektora nadzoru na budowie do potwierdzania w dniu obecności inspektora nadzoru na budowie.

§ 5.

Podwykonawcy.

1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a)	przez Wykonawcę  przy pomocy jego pracowników,

b)	Z udziałem podwykonawców w następującym zakresie: ...................

2.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. Podwykonawcy muszą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania przedmiotu umowy,

3.	Wykonawca, zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są usługi określone w ust. 1. lit.  .., jest obowiązany - przed jej zawarciem - przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. Powyższe dotyczy również zamiaru zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą aneksu zmieniającego umowę o podwykonawstwo.

4.	Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy/projektu zmiany umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę, może zgłosić zastrzeżenia do tego projektu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego projektu umowy/projektu zmiany umowy z podwykonawcą.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem …...

7.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconych podwykonawcy usług. .

8.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

9.	W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach 4-7 powyżej, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

10.	W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 7, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te usługi, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za usługi wykonane przez podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

§ 6.

Wynagrodzenie.

1.	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. zł brutto, (słownie ….. złotych brutto).

2.	Podstawą do wystawienia faktury za pełnienie czynności inspektorów nadzoru, będzie kontrolka pobytu inspektorów  nadzoru na budowie, potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu  pobytu każdego z inspektorów.

3.Zamawiający dopuszcza rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy  w częściach, zgodnie z   odbiorami częściowymi wynikającymi z ukończenia etapów związanych z realizacją i rozliczeniem Zadania  - po ich  odebraniu i podpisaniu protokółu odbioru - nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1

Umowy.

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą do zapłaty część      wynagrodzenia określonego  w  § 6 ust. 1Umowy  - w terminie ….. dni po dokonaniu odbioru  końcowego Zadania , podpisaniu  protokołu odbioru końcowego  robót i zakończeniu  Zadania. .

5.	Zapłata wynagrodzenia za pełnienie czynności inspektorów nadzoru będzie realizowana w terminie ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

6.	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.	Do każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę, w tym faktury końcowej, muszą być dołączone potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz - na życzenie Zamawiającego - oświadczenia przedstawicieli podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy za usługi wykonane na dzień wystawienia danej faktury, zostały uregulowane oraz że nie odmówiono im przyjęcia faktury.

§ 7.

Kary umowne

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, bez winy strony drugiej, strona, która odstąpiła od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, z przyczyn leżących po stronie drugiej, druga strona zapłaci stronie, która odstąpiła od umowy – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy

2.	.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia ………………….. r.

b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; w takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy - w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia  …………… r.

c)	W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn leżących po jego stronie  - nie rozpocznie świadczenia usług w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie umowy na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od dnia podpisania umowy lub samowolnego przerwania prac, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

d)	W przypadku, gdy którykolwiek z pracowników Wykonawcy  wykonujący  przedmiot umowy lub którykolwiek z podwykonawców, którymi Wykonawca posłużył się do wykonywania przedmiotu umowy  utraci   uprawnienia do prowadzenia nadzoru w danej branży i nie zostanie zastąpiony osobą posiadającą uprawnienia w terminie 3 dni od momentu utraty tych uprawnień,, lecz nie później jednak niż do dnia ….

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą więcej niż 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego - z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

§ 9.

Zmiany postanowień umowy.

1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)	Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy  tj. wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu zakończenia umowy w zależności od przebiegu i zakończenia inwestycji pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Św. Rodziny”,

b)	zmiany osób, które zostały wskazane w § 4 ust. 2 pod warunkiem, iż osoby je zastępujące będą miały  co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ,

c)	zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota brutto umowy pozostaje bez zmian,

d)	zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację przedmiotu umowy ,

e)	zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie z terminem obowiązywania ww. przepisów,

f)	konieczności zmiany terminu obowiązywania umowy, w wyniku opóźnień związanych z czynnikami zewnętrznymi, na które Zamawiający nie miał wpływu.

g)  Zmian wynikających ze zmian wytycznych Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 lub wytycznych i zadań Instytucji Zarządzającej lub Instytucji pośredniczącej II stopnia , w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

2.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Doręczenia.

1.	Korespondencja Stron będzie doręczana pod adresami wskazanymi w Umowie.

2.	Każda ze stron jest obowiązana pisemnie poinformować drugą stronę o każdej zmianie adresu; w razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja doręczona na poprzednio znany adres jest uznawana za doręczoną skutecznie.

§ 11.

Postanowienia końcowe.

1.	Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2.	W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

a)	zmianie siedziby firmy,

b)	zmianie nazwy firmy,

c)	zmianie formy prawnej,

d)	ogłoszeniu upadłości,

e)	otwarciu likwidacji firmy,

f)	zawieszeniu działalności,

g)	zmianie osób reprezentujących.

3.	W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 12.

Załączniki do umowy.

Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest oferta Wykonawcy.

Zamawiający                                                       Wykonawca