SZPITAL SPECJALISTYCZNY  IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 31 /2012  - pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Sylwester Komorowski

Agata Wrzesień-Pawlicka

Marta Bednarska

Grażyna Pawłowska

Zatwierdzam

..........................

Warszawa, dn. ….........................................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny  im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa” prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 200 000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”. Zadanie: „Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny”.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków Inspektorów Nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

2. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje między innymi:

1) Nadzór w imieniu Zamawiającego nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, weryfikacja  poprawności wykonanych projektów budowlanych i wykonawczych co do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym, wprowadzanie do projektu propozycji Zamawiającego.

2) Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, a także kopiami zawartych umów o wykonanie robót budowlanych wraz z kopią SIWZ i kopią wybranej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

3) Weryfikacja, wspólnie z Wykonawcą robót i Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo – finansowego, przedłożonego do wybranej oferty na wykonanie robót budowlanych, pod względem jego realności gwarantującej terminową realizację, a także współpraca przy jego okresowych korektach na zasadach określonych umową z wykonawcą robót.

4) Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

5) Podejmowanie działań określonych w SIWZ postępowania na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa” i umowie z wykonawcą w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót innych niż wyspecyfikowane w przekazanej dokumentacji projektowej (modyfikacja projektów) – w tym badanie i potwierdzanie zamienności proponowanych rozwiązań i/lub materiałów.

6) Czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez generalnego wykonawcę.

7) Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – w tym kontrola stosowanych materiałów i weryfikacja ich zgodności z SIWZ postępowania na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

8) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych budowy.

9) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu nadzorowanych robót.

10) Kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.

11) Dokonywanie odbiorów częściowych robót od wykonawcy.

12) Uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania.

13) Organizowanie narad koordynacyjnych, dotyczących realizacji zadania, zgodnie z ustalonymi w umowach harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

14) Współpraca z Kierownikami budowy oraz z autorem projektu.

15) Opracowanie projektu protokołu odbioru robót.

16) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane.

17) Na wniosek Zamawiającego, udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania.

18) Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie, każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, przekazane z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

19) Sprawdzenie materiałów przedodbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

20) Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

21) Uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo – finansowym inwestycji.

22) Prowadzenie wszystkich innych spraw nie wymienionych powyżej, a związanych z prowadzeniem robót inwestycyjnych, które wynikają z przepisów Prawa budowlanego oraz aktów prawnych wykonawczych.

- 3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) –  71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

4. Biorąc pod uwagę, iż objęta nadzorem inwestorskim umowa z  wykonawcą kogeneracji określona została jako ryczałtowa umowa rezultatu, zmiany umowy (aneksowanie) zawartej w wyniku niniejszego postępowania nie mogą dotyczyć: wartości umowy – bez względu na okres jej trwania oraz zakresu gdyż postępowanie niniejsze obejmuje nadzór nad wszystkimi (także niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy) robotami.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IV. Termin i warunki wykonania zamówienia.

Przewidywany termin wykonania zamówienia:

18 miesięcy od dnia wprowadzenia na obszar budowy Wykonawcy wybranego w postępowaniu nr 28/2012 na Kogeneracje w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny - do dnia bezusterkowego odbioru robót stanowiących o wykonaniu tego zadania inwestycyjnego....

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

V.	Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1).	Posiadania wiedzy i doświadczenia a w szczególności posiadają niezbędną wiedzę oraz wykażą się doświadczeniem w pełnieniu usług nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, to jest pełnili nadzór inwestorski lub autorski nad co najmniej 1 zadaniem wykonywanym polegającym na :

- pełnieniu nadzoru nad pracami projektowymi,

- pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi,

- pełnieniu nadzoru nad montażem i uruchomieniem układu wysokosprawnej kogeneracji .

2). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest w szczególności dysponują osobami posiadającymi uprawnienia:

a) inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego oraz posiadający uprawnienia SEP w grupach G -2 , G-3 dozoru i eksploatacji .

b) inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego oraz posiadający uprawnienia SEP grupach G -1 dozorowe i eksploatacyjne do 15 kV

c) inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .

Inspektor nadzoru nie może być jednocześnie kierownikiem budowy zadania inwestycyjnego objętego nadzorem.

2. Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

- Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści składanej oferty.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności faktur nie krótszego niż 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury, pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Wymagane dokumenty.

Wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie.

3.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to do oferty dołączają dokumenty wymienione w punktach 1 - 2 powyżej, dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca składa też następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Formularz oferty sporządzony według wzoru podanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.	Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

3.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN (trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (tj. musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg nadzór - kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom zaproszonym do składania ofert bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

IX.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych - Sylwester Komorowski, tel. 22 4502258, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych – Marta Bednarska, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

X.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN.  Termin płatności należy podać w dniach. Należy  pozostawić deklarację o samodzielnym wykonaniu zamówienia albo wpisać części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane i potwierdzenie wniesienia wadium (kopię polecenia przelewu albo oryginał poręczenia lub gwarancji).

3. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

4.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

5.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na  przetarg nieograniczony - pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

Nie otwierać do dnia  06.11.2012 r. do godz. 10.15”

9.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 5., należy włożyć do opakowania transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 5.

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 6 listopada 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIII.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca oferuje cenę ryczałtową wykonania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto dla całości zadania tj. pracy trzech inspektorów nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przez okres wskazany w umowie.

XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni oferty posługując się następującymi kryteriami:

Cena - 100 %

XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- umowy regulującej konsorcjum lub inny dokument regulujący współpracę firm       (w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie)

XVI.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

- Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy.

- Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)	Zmiany terminu wykonania zamówienia tj. wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu zakończenia umowy w zależności od przebiegu i zakończenia inwestycji pod nazwą „Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu :Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

b) zmiany osób, które zostały wskazane w § 4 ust. 2 pod warunkiem, iż osoby je zastępujące będą posiadały co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ,

c)	Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota brutto umowy pozostaje bez zmian,

d) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

e) zmian wynikających ze zmian wytycznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

f) zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie z terminem obowiązywania ww. przepisów,

g) zmiany daty obowiązywania umowy, w wyniku opóźnień związanych z czynnikami zewnętrznymi, na które Zamawiający nie miał wpływu.

XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wwymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4.	Wszyscy wykonawcy będą informowani o zmianach terminu przetargu i unieważnieniu przetargu.

5.	Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy.

XX.	Załączniki.

Załącznik nr 1	Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2	Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Adres poczty elektronicznej:				......................................................

Adres korespondencyjny: 	…......................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa” oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem za cenę ryczałtową  brutto ......................... zł, słownie ...................................................................... złotych.

Zamówienie wykonamy w ciągu 18 miesięcy od dnia wprowadzenia na obszar budowy Wykonawcy wybranego w postępowaniu na Kogeneracje w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny - do dnia bezusterkowego odbioru robót stanowiących o  wykonaniu  tego zadania inwestycyjnego.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy, i nie wnosimy zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy ogólne warunki umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według nich i na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Zamówienie wykonamy sami.

*Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia: ...................................

* - niepotrzebne skreślić

....................................................                                                                              ........................................................

miejscowość i data                                                                                             podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr

w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ……………….  r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373 w dniu 15.01.2002 r., reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i

firmą  …………………………… , o kapitale zakładowym …………….  zł wpłaconym w całości, z siedzibą w ………………….  przy ul. …………….. , nr kodu ………… , wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… , ___  Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS …………  w dniu ………… r., reprezentowanym przez

- _______________,

- ____________

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

finansowaną z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  (Regionalny Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”). Projekt: „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”. Zadanie: Kogeneracja w Szpitalu im. Świętej Rodziny.

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

1.	Przedmiotem umowy jest  pełnienie przez Wykonawcę obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

- Zakres robót obejmuje nadzór w następujących branżach:

- budowlanej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

W szczególności przedmiot umowy obejmuje:

1) Nadzór w imieniu Zamawiającego nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, weryfikacja  poprawności wykonanych projektów budowlanych i wykonawczych co do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym, wprowadzanie do projektu propozycji Zamawiającego.

2) Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, a także kopiami zawartych umów o wykonanie robót budowlanych wraz z kopią SIWZ i kopią wybranej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

3) Weryfikacja, wspólnie z Wykonawcą robót i Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo – finansowego, przedłożonego do wybranej oferty na wykonanie robót budowlanych, pod względem jego realności gwarantującej terminową realizację, a także współpraca przy jego okresowych korektach na zasadach określonych umową z wykonawcą robót.

4) Kontrola techniczna robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

5) Podejmowanie działań określonych w SIWZ postępowania na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa” i umowie z wykonawcą w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót innych niż wyspecyfikowane w przekazanej dokumentacji projektowej (modyfikacja projektów) – w tym badanie i potwierdzanie zamienności proponowanych rozwiązań i/lub materiałów.

6) Czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez generalnego wykonawcę.

7) Sprawdzenie jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – w tym kontrola stosowanych materiałów i weryfikacja ich zgodności z SIWZ postępowania na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

8) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych budowy.

9) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu nadzorowanych robót.

10) Kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.

11) Dokonywanie odbiorów częściowych robót od wykonawcy.

12) Uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania.

13) Organizowanie narad koordynacyjnych, dotyczących realizacji zadania, zgodnie z ustalonymi w umowach harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

14) Współpraca z Kierownikami budowy oraz z autorem projektu.

15) Opracowanie projektu protokołu odbioru robót.

16) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane.

17) Na wniosek Zamawiającego, udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania.

18) Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie, każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu oraz w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, przekazane z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

19) Sprawdzenie materiałów przedodbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

20) Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji.

21) Uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo – finansowym inwestycji.

22) Prowadzenie wszystkich innych spraw nie wymienionych powyżej, a związanych z prowadzeniem robót inwestycyjnych, które wynikają z przepisów Prawa budowlanego oraz aktów prawnych wykonawczych.

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektorów Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz obowiązki dodatkowe wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowie.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Inwestora nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót oraz chronić interesy Inwestora we wszystkich przejawach nadzoru.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Inwestora oraz informować Inwestora o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

- Obowiązki, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektorów Nadzoru odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz w wyjątkowych sytuacjach na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Obowiązkowy jest także udział Inspektorów Nadzoru w organizowanych naradach budowy.

7. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot umowy.

8.  Zamawiający oświadcza, że zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy jest finansowane z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  (Regionalny Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie: 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”). Projekt: Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawie.

9.	Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym z dokumentacją postępowania na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świetej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”) oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2.

Terminy realizacji.

Czas trwania umowy strony ustalają na okres: 18 miesięcy od dnia wprowadzenia na obszar budowy Wykonawcy wybranego w postępowaniu na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny - do dnia bezusterkowego odbioru robót stanowiących o  wykonaniu  tego zadania inwestycyjnego.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni bieżący dostęp do pełnej dokumentacji związanej z realizacją umowy na wykonanie kogeneracji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

- Zamawiający będzie na bieżąco informował o wszelkich zmianach związanych z realizacją umowy na wykonanie kogeneracji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu cywilnego i przepisów BHP.

2. Obowiązki nadzoru inwestorskiego realizować będą w zakresie:

  - Branży budowlanej: ……………., który oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr ………………;

  - Branży sanitarnej: ……………………., która oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr …………………..;

  - Branży elektrycznej: …………………, który oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane nr ……………….

§ 5.

Podwykonawcy.

1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a)		Osobiście przez Wykonawcę,

b)		Z udziałem Podwykonawców w następujących branżach:

...................

2.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania nadzoru inwestorskiego w danej branży, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

3.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 6.

Wynagrodzenie.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ust. 1 i 2  wynosi ………………… zł (słownie …………………. złotych ………….. groszy)  brutto.

- 2. Podstawą do wystawienia faktury za pełnienie czynności inspektorów nadzoru będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez uczestników procesu inwestycyjnego tj. przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz  przedstawicieli Zamawiającego.

- 3. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, zgodnie z odbiorami częściowymi wynikającymi z ukończenia etapów związanych z realizcją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu :Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

- 4. Ostatnia część płatności zrealizowana będzie po dokonaniu odbioru i zakończeniu inwestycji.

- 5. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie czynności inspektora nadzoru będzie realizowana w terminie ….........dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7.

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych umową – po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego do wykonania tych obowiązków - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

4.	Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

5.	Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

6.	Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

7.	Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

- Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)		W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia …………………..  r.

b)		W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; w takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia  …………… r.

c)		W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - nie rozpocznie prac w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od dnia podpisania umowy lub samowolnego przerwania prac, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

- W przypadku, gdy Wykonawca utraci pozwolenia do prowadzenia nadzoru w danej branży, lecz nie później jednak niż do dnia ….

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)		Gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą więcej niż 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

§ 9.

Zmiany postanowień umowy.

1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)	Zmiany terminu wykonania zamówienia tj. wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu zakończenia umowy w zależności od przebiegu i zakończenia inwestycji pod nazwą „Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu :Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”.

b) zmiany osób, które zostały wskazane w § 4 ust. 2 pod warunkiem, iż osoby je zastępujące będą posiadały co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ,

c)		Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota brutto umowy pozostaje bez zmian,

d) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

e) zmian wynikających ze zmian wytycznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

- f) zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie               z terminem obowiązywania ww. przepisów,

- g) zmiany daty obowiązywania umowy, w wyniku opóźnień związanych z czynnikami zewnętrznymi, na które Zamawiający nie miał wpływu.

2.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Doręczenia.

- Korespondencja Stron będzie doręczana pod poniżej wskazanymi adresami:

a) dla Zamawiającego: …......................................................................................

b) dla Wykonawcy: …............................................................................................

2.	Każda ze stron jest obowiązana pisemnie poinformować drugą stronę o każdej zmianie adresu; w razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja doręczona na poprzednio znany adres - jest uznawana za doręczoną skutecznie.

§ 11.

Postanowienia końcowe.

- Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie nazwy firmy,

c) zmianie formy prawnej,

d) ogłoszeniu upadłości,

e) otwarciu likwidacji firmy,

f) zawieszeniu działalności,

g) zmianie osób reprezentujących,

3.	W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 12.

Załączniki do umowy.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1-  Oferta Wykonawcy

Zamawiający                                                       Wykonawca